『 구독 서비스 분리 』

제안요청서 (RFP)

2026. 09

브이피㈜

- 본 제안요청서에 표기된 프로젝트 기간, 범위 등 계약 내용에 종속된 모든 사항은 선정된 업체의 제안 내용에 따라 최종 계약 시 변경될 수 있으며, 이 경우 공식 계약서의 내용이 제안요청서 보다 우선함

목차

I.	개요	5

1.	사업 요약	5

가.	사업명	5

나.	사업범위	5

다.	사업 기간	5

라.	시행 부서	5

마.	계약 방식	5

2.	추진 일정	5

가.	제안요청서 (RFP) 발송	5

나.	제안서 접수 마감	5

다.	업체 선정 발표	5

라.	계약 협상	5

3.	추진 배경 및 필요성	5

가.	영업 양도에 따른 구독 서비스 분리 및 자산 이전 대응	5

나.	상용 솔루션 라이선스 소유권 이전 대응 및 혼재된 솔루션 실행환경 통합	6

II.	과업 범위	7

1.	영업 양도에 따른 구독 서비스 분리 및 자산 이전 대응	7

가.	대상 프로젝트	7

나.	과업 목표	7

다.	과업 내용	7

라.	수행 요구사항	8

마.	산출물	8

2.	상용 솔루션 라이선스 소유권 이전 대응 및 혼재된 솔루션 실행환경 통합	9

가.	대상 프로젝트	9

나.	과업 목표	9

다.	과업 내용	9

라.	수행 요구사항	10

마.	산출물	10

III.	제안서 작성	11

1.	일반사항	11

가.	비밀정보의 보호	11

나.	제안요청서의 검토 및 확인 의무	11

2.	작성지침	11

가.	제안서 작성 기준	11

나.	제안서 구성 및 분량	12

IV.	제안 평가	13

1.	참여 자격 및 조건	13

가.	참여자격	13

나.	조건	13

2.	제출 서류	13

가.	제출 방법	14

나.	접수처	14

3.	평가 방법	14

가.	절차	14

나.	평가 기준	14

다.	유의사항	14

4.	문의	15

가.	제안서 작성 관련 문의	15

나.	입찰 및 계약 문의	15

[별첨#1] 확약서	16

[별첨#2] 비밀보호 준수 각서	17

개요

사업 요약

사업명

구독 서비스 분리

사업범위

영업 양도에 따른 구독 서비스 분리 및 자산 이전 대응

상용 솔루션 라이선스 소유권 이전 대응 및 혼재된 솔루션 실행환경 통합

영업 양도에 따른 디지털 마케팅 채널 SM 인력 충원

사업 기간

2026년10월1일 ~ 2026년 12월31일

시행 부서

브이피㈜ IT서비스실/서비스개발팀

계약 방식

제한경쟁입찰 (협상에 의한 계약)

추진 일정

- 제안요청서 (RFP) 발송

2026년9월14일

제안서 접수 마감

2026년9월18일 18:00

업체 선정 발표

2026년9월23일

계약 협상

2026년9월23일~

추진 배경 및 필요성

- 영업 양도에 따른 구독 서비스 분리 및 자산 이전 대응

결제∙인증 사업 영업 양도 계약에 결제∙인증 서비스 관련 기술자산(소스코드 포함)에 대한 소유권 이전이 포함

이에 따라 결제∙인증 서비스에 결합되어 있는 구독 서비스 관련 기능의 분리와 애플리케이션 재구성 필요

- 상용 솔루션 라이선스 소유권 이전 대응 및 혼재된 솔루션 실행환경 통합

영업 양도 완료 후, 결제∙인증 서비스의Oracle DBMS 라이선스 사용 불가

결제∙인증 서비스와 호환성을 보장하기 위해 구독 서비스에서 사용하고 있는 상용 솔루션의 라이선스 유지 불필요 : WebToB와 Jeus

구독 서비스에서 사용하는 상용 솔루션 라이선스를 정리하면서 실행 환경을 단순 전환하고, 호환성을 정비함으로써 인프라 운영비용 절감 및 유지보수 효율화를 기대

과업 범위

- 영업 양도에 따른 구독 서비스 분리 및 자산 이전 대응

- 대상 프로젝트

ac-api : 이통사 구독 대외 연동 업무 처리API

as-api : 이통사 구독 단위 업무 처리 API

id-api (auth-api) : 통합 인증 단위 업무 처리 API

pb-api : 페이북 단위 업무 처리 API (모바일안전결제 관련 기능만 분리)

pb-ui : 페이북(모바일안전결제 관련 기능만 분리) UI

batch : 이통사 구독 배치 프로그램

ssps : 스마트안전결제 단위 업무 처리API & UI

quantup : 퀀트업 단위 업무 처리 API & UI

forshop-boot : 포인트샵 단위 업무 처리 API & UI

forshop-api : 포인트샵 - 샤방넷 연동 등 단위 업무 처리 API

ta-api : 통합 어드민 단위 업무 처리 API

ta-ui : 통합 어드민 UI

exta-ui : 통합 어드민 UI (외부 관리자용)

- 과업 목표

영업 양도 계약 조건 충족을 위한 결제∙인증 서비스와 구독 서비스의 의존성 분리

영업 양도절차 완료 이후에도 동일 기능을 유지하며 구독 서비스의 운영 연속성을 확보

- 과업 내용

오픈소스 및 외부 라이브러리의 구성요소와 의존관계를 식별

결제∙인증 서비스를 구성하고 있는 시스템에 대한 의존성 제거

중복 코드 정리

외부 라이브러리에 대한 의존성 충돌 및 버전 호환성 문제 해결

애플리케이션 배포 및 실행 환경 재구성

주요 기능에 대한 단위 테스트 구성

현행 주요 성능 지표 측정 및 기준선 확보

코드 정적 분석 테스트 수행 및 결함에 대한 조치

통합 테스트 수행 및 결함에 대한 조치

인수 테스트 수행 및 결함에 대한 조치

- 수행 요구사항

외부 라이브러리 적용 시 보안 취약점, 라이선스 적정성 및 EOS/ESL 여부를 사전에 검토하고 안정성과 유지 보수성이 확보된 버전을 사용해야 합니다.

공개된 보안 취약점이 존재하거나 지원이 종료(예정)된 라이브러리의 사용은  지양하고, 불가필하게 사용하는 경우 대체 방안 및 보완 대책을 수립하여 발주사와 협의해야 합니다.

Swagger로 작성된 API 명세를 제공해야 합니다.

단위∙통합∙인수 테스트는 발주사와 협의한 시나리오에 따라 수행해야 합니다.

코드의 품질은 정적 분석 결과를 기반으로 점검하고, 보안 취약점∙코드 스멜 및 중복 코드 등을 개선하여 발주사가 정한 품질 기준을 충족해야 합니다.

- 산출물

소스코드와 배포 및 실행 환경 구성에 필요한 모든 파일

소프트웨어 BOM(SBOM)

단위∙통합∙인수 테스트 결과보고서

주요 (기록)의사결정 과정이 기록된 ADR(Architecture Decision Record)

배포 및 운영 가이드

기타 과업 수행 과정에서 발주사가 요구하는 기술 문서

상용 솔루션 라이선스 소유권 이전 대응 및 혼재된 솔루션 실행환경 통합

- 대상 프로젝트

ac-api : 이통사 구독 대외 연동 업무 처리API

as-api : 이통사 구독 단위 업무 처리 API

id-api (auth-api) : 통합 인증 단위 업무 처리 API

pb-api : 페이북 단위 업무 처리 API (모바일안전결제 관련 기능만 분리)

pb-ui : 페이북(모바일안전결제 관련 기능만 분리) UI

batch : 이통사 구독 배치 프로그램

ssps : 스마트안전결제 단위 업무 처리API & UI

quantup : 퀀트업 단위 업무 처리 API & UI

forshop-boot : 포인트샵 단위 업무 처리 API & UI

forshop-api : 포인트샵 - 샤방넷 연동 등 단위 업무 처리 API

ta-api : 통합 어드민 단위 업무 처리 API

ta-ui : 통합 어드민 UI

exta-ui : 통합 어드민 UI (외부 관리자용)

- 과업 목표

영업 양도에 따른 상용 솔루션 라이선스 소유권 이전 대응

- (대상 솔루션 : Oracle과 WebToB&Jeus)

현재 각 애플리케이션별 혼재된 실행환경을 정비하고, 불필요한 상용 솔루션 라이선스 사용을 제거

| 구분 | 현행 | 목표 |
| --- | --- | --- |
| DBMS | Oracle / Maria | Maria |
| WEB/WAS | WebToB&Jeus / Nginx&Tomcat | Nginx&Tomcat |

과업 내용

상용 솔루션 라이선스 사용 현황 식별

불필요한 상용 솔루션 라이선스 사용 제거 및 대체 구성

중복 코드 정리

외부 라이브러리에 대한 의존성 충돌 및 버전 호환성 문제 해결

애플리케이션 배포 및 실행 환경 재구성

주요 기능에 대한 단위 테스트 구성

현행 주요 성능 지표 측정 및 기준선 확보

코드 정적 분석 테스트 수행 및 결함에 대한 조치

통합 테스트 수행 및 결함에 대한 조치

인수 테스트 수행 및 결함에 대한 조치

- 수행 요구사항

외부 라이브러리 적용 시 보안 취약점, 라이선스 적정성 및 EOS/ESL 여부를 사전에 검토하고 안정성과 유지 보수성이 확보된 버전을 사용해야 합니다.

공개된 보안 취약점이 존재하거나 지원이 종료(예정)된 라이브러리의 사용은  지양하고, 불가필하게 사용하는 경우 대체 방안 및 보완 대책을 수립하여 발주사와 협의해야 합니다.

단위∙통합∙인수 테스트는 발주사와 협의한 시나리오에 따라 수행해야 합니다.

코드의 품질은 정적 분석 결과를 기반으로 점검하고, 보안 취약점∙코드 스멜 및 중복 코드 등을 개선하여 발주사가 정한 품질 기준을 충족해야 합니다.

- 산출물

소스코드와 배포 및 실행 환경 구성에 필요한 모든 파일

단위∙통합∙인수 테스트 결과보고서

주요 (기록)의사결정 과정이 기록된 ADR(Architecture Decision Record)

배포 및 운영 가이드

기타 과업 수행 과정에서 발주사가 요구하는 기술 문서

제안서 작성

- 일반사항

- 비밀정보의 보호

제안사는 본 사업의 제안 목적을 위해 고유의 개념, 아이디어, 기술, 노하우 및 기타 정보를 제안서에 포함할 수 있습니다.

제안사는 비밀로 보호할 필요가 있다고 판단하는 정보에 대해서는 해당 내용을 “비밀정보”로 명시해야 합니다.

“비밀정보”라고 명시되지 않으면 일반적인 제안 내용으로 취급됩니다.

단, 제안사는 비밀정보의 범위를 합리적인 수준으로 한정해야 하며 제안서 전체를 포괄적으로 비밀정보로 지정해서는 안됩니다.

제안요청서의 검토 및 확인 의무

제안사는 본 제안요청서의 내용과 사업 수행에 필요한 제반 사항을 충분히 검토한 후 제안서를 작성해야 합니다.

제안요청서에 제시된 내용 중 불명확하거나 상호 모순되는 사항, 누락 또는 오류가 있다고 판단되는 사항에 대해서는 반드시 제안서 제출 전 발주사에 질의하여 확인해야 합니다.

제안사는 제안서 작성 및 사업 수행에 필요한 기술적∙업무적 사항에 대해서 제안요청서의 내용만을 근거로 충분한 검토 없이 제안해서는 안됩니다.

제안요청서 검토 부족으로 발생한 문제는 제안사가 책임을 부담합니다.

- 작성지침

- 제안서 작성 기준

본 제안요청서에서 제시한 사업 목적, 과업 범위 및 요구사항을 충분히 이해하고 작성합니다.

제안내용은 구체적이고, 명확하게 작성해야 합니다. 추상적이거나 일반적인 표현보다는 실제 수행 방법, 적용 기술, 추진 절차와 결과물을 중심으로 작성하는 것을 권장합니다.

제안요청서에서 요구하는 사항에 대한 수용 여부와 구현 또는 수행 방안을 명확하게 제시합니다.

제안내용은 상호 일관성을 유지해야 합니다. 특히 수행계획, 투입인력, 일정, 산출물 및 비용 등의 내용이 서로 상충되지 않도록 작성합니다.

제안내용은 사실에 근거해서 작성하며, 필요한 경우 이를 확인할 수 있는 증빙 자료를 제출합니다.

제안요청서에서 제시하지 않은 사항이라도 사업 목적 달성이나 안정적 수행을 위해 필요하다고 판단되는 경우 추가로 제안할 수 있습니다.

발주사의 협조가 필요한 사항인 경우 이를 명확하게 기재해야 합니다.

제안서에 사용되는 용어와 약어는 가능한 일반적으로 통용되는 표현을 사용합니다. 전문용어나 약어를 사용하는 경우 그 의미를 설명해야 합니다.

제안사는 제안서 작성 및 제출 전 제안내용의 실현 가능성, 기술적 타당성, 투입인력 및 수행일정 등을 충분히 검토해야 합니다.

제안서 제출 이후 단순 착오 또는 검토 부족을 이유로 제안내용의 변경을 요구할 수 없습니다. 단, 발주사의 요청 또는 승인이 있는 경우에 한해서 변경할 수 있습니다.

제안서 구성 및 분량

일반적인 회사 소개나 홍보성 내용은 최소화합니다.

회사의 일반현황, 유사 사업 수행실적, 참여인력의 경력사항, 자격증 및 실적 증빙 자료 등 본문의 이해를 돕는 보조 자료는 별첨 또는 부록으로 구성할 수 있습니다.

주요 참여 인력의 역할과 경력을 명확하게 제시합니다.

제안서 본문은 A4 기준 50 페이지 이내로 작성하는 것을 원칙으로 합니다. 단, 표지목차∙별첨∙부록은 분량 산정에서 제외합니다.

제안서 내용의 이해를 도울 수 있도록 도표, 그림, 구성도 등 시각자료를 적절히 활용합니다.

주요 내용에 대한 설명을 별첨 또는 부록에만 의존하지 않도록 주의합니다.

목차, 페이지 번호 및 참조 체계를 일관되게 구성하여 평가자가 해당 내용을 쉽게 확인할 수 있도록 합니다.

제안 평가

- 참여 자격 및 조건

- 참여자격

관련 법령에 따라 소프트웨어 개발, 시스템 구축 또는 이에 준하는 사업을 수행할 수 있는 업체

본 사업에서 요구되는 과업 수행에 필요한 전문인력을 확보하고 있는 업체

제안서 제출일 기준으로 입찰 또는 계약 참여 자격에 제한을 받고 있지 않은 업체

최근 10년 내 100억원 이상 규모의 IT서비스 구축 사업 수행 경험이 있는 업체

조건

참여 인력의 50% 이상 제안사의 정규인력으로 구성 필수

제안서에 기재한 참여 인력을 실제 투입하는 것을 원칙으로 하며, 변경시 사전에 발주사의 승인 필요

- 제출 서류

| 구분 | 수량 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 제안서 | 5부 | 제안서 5부 |
|  | 1장 | Soft Copy (USB 저장장치) |
| 구비서류 | 각1부 | ① 입찰참가 신청 공문 1부 ② 법인등기부등본 1부 ③ 인감증명서 1부 ④ 사용인감계(대리인의 경위 위임장 추가) ⑤ 사업자등록증 사본 (원본대조필) ⑥ 국세완납증명서 ⑦ 신용평가 조회서 ⑧ 확약서 ⑨ 비밀보호 준수 각서 |
| 견적서 | 1부 | 견적 금액은 반드시 부가가치세를 제외하고 기재 별도 봉투에 밀봉하여 제출 |

- 제출 방법

접수 마감 시간까지 방문 제출 (우편 또는 FAX 불가)

- 접수처

서울시 중구 을지로 170 을지트윈타워 동관 13층,

브이피㈜ IT인프라팀 김태훈 팀장(02-2184-4473)

- 평가 방법

- 절차

제안서 접수 → 제안 평가 → 우선협상대상자 선정 → 협상 → 계약

- 평가 기준

평가 항목 및 배점

| 구분 | 평가 항목 | 배점 |
| --- | --- | --- |
| 기술능력평가 (70) | 경영상태 | 5 |
|  | 최근 5년간 유사 사업 수행 실적 | 5 |
|  | 사업에 대한 이해 및 추진 전략 | 10 |
|  | 프로젝트 수행 방법론 | 15 |
|  | 투입 인력의 적정성 | 15 |
|  | 유지보수 및 안정화 지원 방안 | 10 |
|  | 성능 및 품질 관리 방안 | 5 |
|  | 교육 훈련 및 기술 이전 방안 | 5 |
| 입찰가격평가 (30) | 견적금액의 적정성 | 30 |

기술능력평가와 입찰가격평가 결과를 종합하여 최고 득점을 얻은 제안사를 우선협상대상자로 선정합니다.

평가 결과가 동점인 경우에는 입찰 가격이 낮은 제안사를 우선합니다. 단, 입찰 가격까지 동일한 경우에는 추첨으로 결정하고 별도 통보합니다.

총 점수가 60점 미만인 제안사는 선정 대상에서 제외됩니다.

우선협상대상자와 협상이 결렬되는 경우 차순위 업체와 협상을 진행합니다.

- 유의사항

제안서에 기재된 내용은 제안사가 본 사업 수행을 위하여 제시한 공식적인 제안 사항으로 간주합니다.

최종 선정된 제안사의 제안서 및 제출자료 중 발주사가 인정한 사항은 계약 체결 시 계약내용의 일부로 반영될 수 있으며, 계약 체결 이후 제안사는 해당 내용을 성실히 이행해야 합니다.

제안내용은 발주사의 승인없이 임의로 변경할 수 없습니다.

제안내용 중 사실과 다른 내용이나 허위∙과장된 사항이 확인될 경우 평가 결과에 이를 반영하거나 우선협상대상자 선정 취소, 계약 해지 등 필요한 조치를 취할 수 있습니다.

제안사는 제안서 작성 및 제출 전 제안내용의 실현 가능성, 기술적 타당성, 투입인력 및 수행일정 등을 충분히 검토해야 합니다. 제안서 제출 이후 단순 착오 또는 검토 부족을 이유로 제안내용의 변경을 요구할 수 없습니다.

제안 평가 결과 및 관련 자료는 공개하지 않는 것을 원칙으로 합니다. 또한, 제출된 서류는 일체 반환하지 않습니다.

제안사는 본 입찰 과정에서 취득한 정보의 비밀유지를 위해 비밀보호 준수 각서를 제출해야 합니다.

- 문의

- 제안서 작성 관련 문의

브이피㈜ 서비스개발팀 정현화 과장(hhchung@vp.co.kr)

브이피㈜ 서비스개발팀 이솔잎 차장(02-2184-4497, sllee@vp.co.kr)

- 입찰 및 계약 문의

브이피㈜ IT인프라팀 김태훈 팀장(02-2184-4473, thkim@vp.co.kr)

브이피㈜ 서비스개발팀 이상훈 팀장(leesh@vp.co.kr)

[별첨#1] 확약서

확 약 서

당사는 “구독 서비스 분리” 용역 수행을 위한 협력업체 선정 제안에 있어 아래 사항에 대해 철저하고 성실하게 보장함을 확인합니다.

-  아      래  -

1. 본 제안 관련 당사에서 제출한 제안서의 제안 사항이 모두 사실임을 보장하며, 사실과 다를 경우에는 당사가 선정되어 계약을 체결한 후 일지라도 브이피㈜가 결정한 불이익 처분 (Penalty 또는 계약해제, 해지 등)을 감수함.

2. 제안과정에서 취득한 브이피㈜의 기술정보 및 계약정보 등 일체의 기밀 사항에 대해서는 브이피㈜의 서면동의 없이는 어떠한 경우에도 제3자에게 누설하지 않음을 보장함.

3. 본 제안에 관한 브이피㈜의 평가 결과 및 최종업체 선정 결과에 대해서는 당사의 낙찰 여부와 관계없이 브이피㈜의 결정을 존중하고 깨끗이 승복함.

4. 당사의 상기 1항, 2항, 3항 위반에 따라 브이피㈜가 입게 된 모든 손해에 대해 당사는 법적, 윤리적 책임을 다하여 배상할 것임을 보장합니다.

2026년 OO월 OO일

회 사 명 :

담 당 자 :                         (인)

브이피 주식회사 귀하

[별첨#2] 비밀보호 준수 각서

비밀보호 준수 각서

2026년 00월 브이피 주식회사와 “구독 서비스 분리”을 위한 협력업체 선정에 대한 제안/평가를 실시하면서 상호 신뢰를 바탕으로 관련 정보의 기밀보호를 위하여 아래의 사항을 성실히 준수할 것을 서약합니다.

“제안 평가 종료 전 또는 이후에 제안서 내용, 제안가격, 협의 내용, 귀 회사의 비밀, 대외비 등 (그에 준하는 자료 정보 포함)을 허가 받지 않는 자 (경쟁업체, 관련업체, 제3자 등)에게 직, 간접으로 공개 또는 누설하지 않겠다.”

이상과 같이 동의하며 만일 동의사항을 위반하였을 경우에는 대한민국이 정하는 바에 따라서 민, 형사상의 책임 및 귀사의 기업 비밀보호 준수 지침에 따르겠으며 그 증거로 서명하여 각서로 제출합니다.

2026년 OO월 OO일

회 사 명 :

담 당 자 :                         (인)

브이피 주식회사 귀하